*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-35-2023 на укладення разового договору на ремонт санвузлів на 1 та 3 поверсі КНП Новоодеської багатопрофільної лікарні НМР, Миколаївська обл.,*

*м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЛОТ 1**

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла на 1 поверсі КНП Новоодеської багатопрофільної лікарні НМР, Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38.**

Місце розташування об’єкту: **Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38.**

Загальна площа : **6,00 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Січень – Лютий**  **(2024)** | | | | **Лютий - Березень**  **(2024)** | | | | **Березень (2024)** |
| **08.01**  **-**  **14.01** | **15.01**  **-**  **21.01** | **22.01**  **-**  **28.01** | **29.01**  **-**  **04.02** | **05.02**  **-**  **11.02** | **12.02**  **-**  **18.02** | **19.02**  **-**  **25.02** | **26.02**  **-**  **03.03** | **04.03**  **-**  **10.03** |
| 1 | Демонтаж оздоблення стін | м2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж оздобленя підлоги | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж сан.тех приборів | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Штроблення під труби в цеглині, глибина штроби 5 см | м.п. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж каналізаційних труб | м.п. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж водопровідних труб | м.п. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Штукатурення стін | м2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вирівнювання стелі | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вирівнювання підлоги | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування гідроізоляції стін | м2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування душевого піддону з трапом в рівень з полом з гідроізоляціею | м2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прокладання електропроводки | м.п. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж вимикачів | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж світильників | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж труб каналізаційних | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж труб водопровідних | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Укладання плитки на підлогу з затиркою швів | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Укладання плитки на стіни з затиркою швів | м2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж унітаза | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж поручнів для унітазу | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж умивальника | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж змішувача душевого | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Вивоз сміття | т | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЛОТ 2**

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла на 3 поверсі КНП Новоодеської багатопрофільної лікарні НМР, Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38.**

Місце розташування об’єкту: **Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38.**

Загальна площа: **10,00 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Січень – Лютий**  **(2024)** | | | | **Лютий - Березень**  **(2024)** | | | | **Березень (2024)** |
| **08.01**  **-**  **14.01** | **15.01**  **-**  **21.01** | **22.01**  **-**  **28.01** | **29.01**  **-**  **04.02** | **05.02**  **-**  **11.02** | **12.02**  **-**  **18.02** | **19.02**  **-**  **25.02** | **26.02**  **-**  **03.03** | **04.03**  **-**  **10.03** |
| 1 | Демонтаж оздоблення стін | м2 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж оздоблення підлоги | м2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж дверей | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж сан.тех приборів | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж підвіконня | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж батареї | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Розширення дверного отвору | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Штроблення під труби в цеглині, глибина штроби 5 см | м.п | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж каналізаційних труб | м.п | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж водопровідних труб | м.п | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Штукатурення стін | м² | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Вирівнювання стелі | м² | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вирівнювання підлоги | м² | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прокладання електропроводки | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж вимикачів | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж світильників | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж труб каналізаційних | м.п | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж труб водопровідних | м.п | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Укладання плитки на підлогу з затиркой швів | м² | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Укладання плитки на стіни з затиркой швів | м² | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж унітаза | комплект | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж умивальника | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж підвіконня | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж дверей | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж батареї | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Вивоз сміття | т | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |