*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 17-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, м. Знам’янка, проспект Шкільний, буд. 8, Будинок (будівля-гуртожиток). (Заміна вікон).**

**Загальна площа вікон: 34,34 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Листопад** | | | **Грудень** | | |
| **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж вікон Sвікон 34,34м² | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж підвіконня та відливів | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Отвори та прорізи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж вікон 2120х1350мм | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж підвіконня шир.400х2300мм. | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж відливів шир.200х2200мм. | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Поклейка парогідроізоляційної стрічки | пог.м. | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Поклейка полістерола екструдований | пог.м. | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поклейка фасадної сітки | пог.м. | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Шпаклювання стартовою шпаклівкою відкосів | пог.м. | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Шпаклювання фінішною шпаклівкою відкосів | пог.м. | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж кутиків алюмінієвих | пог.м. | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Грунтування відкосів | м² | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Фарбування відкосів | м² | 20 |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |